คำนำ

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข้อ 27  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  10.2 ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจากหน่วยงาน  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  นั้น

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ฉบับนี้                จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่อง								    			หน้า

ส่วนที่  ๑  ที่มาของแผนการดำเนินงาน

๑.  บทนำ									๑

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						๒

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						๒ – ๔

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						๕

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ /ครุภัณฑ์

๑.  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)			๖

แบบ ผด. ๐๑

๒.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)				๗

แบบ ผด. ๐๑

๓.  บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)				๘ – 46

๔.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)					47 – 61

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

*************************************

ส่วนที่ ๑

ที่มาของแผนการดำเนินงาน

๑.  บทนำ

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 5 ข้อ 27  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  ข้อ ๑๐ การจัดทำแผนการดำเนินงาน  และ ข้อ 10.2 ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ     และของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  10.2.1  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  ๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ๒)  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  1.2.2  ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑)  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจากหน่วยงาน  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  นั้น 3) การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)  ข้อ 11. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 11.3 การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  การติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ สำหรับการ

จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน และขอผ่อนผันกับผู้มีอำนาจสำหรับการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้ระเบียบและหนังสือดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๒.๑  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

๒.๒  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๓  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓.๓  การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้

********************

ส่วนที่  ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย

๑.  บทนำ

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย

๑.  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑

๒.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)

แบบ ผด. ๐๑

๓.  บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

๔.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

- หน่วยงานส่วนกลาง

- ส่วนภูมิภาค

- รัฐวิสาหกิจและ

- หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๔.๑  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔.๒  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๔.๔  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง   ปรับปรุง   บำรุงรักษาถนน   ร่องระบายน้ำ   ไฟฟ้า  ประปา   สะพาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานก่อสร้าง

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายประโยชน์ กาบแก้ว ไปบ้านนายหัด มงคล หมู่ที่ 1 บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์" | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตรวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง0.30เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 241,600 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ### โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ### บ้านจารพัต (คุ้มบ้านโชค) ตำบลจารพัต อำเภอ ### ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 173,300 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบ ## ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสดอ ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 305,200 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพันษี ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 347,700 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตะแบก ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 305,200 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นคุ้มบ้านอันทรายเอิด - โรงแก๊ส) หมู่ที่ 7 บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 372,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกันจารย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตรวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6.00 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด | 305,200 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตรวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6.00 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด | 305,200 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านจลง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด | 372,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6.00 เมตร | 305,200 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 5.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด)(งานขุดรื้อ หัวท้ายข้างละ 10.00 เมตร) | 261,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 372,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 176,300 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบุทม ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 218,700 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 217 ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 199,000 | หมู่ที่ 17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 4.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 284,500 | หมู่ที่ 18 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านประดู่ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตรวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 305,000 | หมู่ที่ 19 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกโดยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตรวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 372,000 | หมู่ที่ 20 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 37.20 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 37,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างรั้ว ความยาวรวม 85.00 เมตร ความสูง 1.85 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 579,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะพี้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้าง รั้ว C ความยาว 42.50เมตร ความสูง 1.85 เมตร (ช่องละ 2.40 เมตร จำนวน 12 ช่อง)อาคารป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรียง ขนาด 5.00 เมตร สูง 1.85 เมตร ประตูรั้วเหล็กดัดความยาว 4 เมตร ความสูง 1.85 เมตร จำนวน 2 ช่อง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 419,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างเสาธงขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 0.40 เมตรเสาธงสูง 6 เมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 35,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างเสาธงขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 0.40 เมตรเสาธงสูง 6 เมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 35,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะพี้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 500,000 | อบต.จารพัต | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งาน บำบัดน้ำเสีย

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปรียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 30 ท่อนรวม 60 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2 - ø 0.80 ม. (Concrete headwall For R.C.P. 2 - Ø 0.80 ม. ) จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 12 ท่อนรวม 24 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2 - ø 0.80 ม. (Concrete headwall For R.C.P. 2 - Ø 0.80 ม. )ทั้ง 2 จุดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 181,700 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 26 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านระกา ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 136 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7.00 เมตร บ่อพักขนาด 1.10x1.10ลึก 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตกำหนด) | 575,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการหมู่บ้านขยะต้นทางเป็นศูนย์ | ดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านขยะทุกหมู่บ้านในเขตตำบลจารพัต | 100,000 | ตำบลจารพัต | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตำบลจารพัต | - ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ จำนวน 200 คน /260 วัน วันละ 7.37 บาท/คน -ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในกลุ่มตำบลจารพัต (สพฐ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในกลุ่มตำบลจารพัต (สพฐ.) โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก - ป.6 จำนวน 702 คน/260 วัน วันละ 7.37 บาท/คน | 1,736,078 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์/ รรในเขตตำบลจารพัต(สพฐ.) | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลจารพัต | -ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในกลุ่มตำบลจารพัต (สพฐ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนในกลุ่มตำบลจารพัต (สพฐ.) โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก - ป.6 โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กอนุบาล - ป.6 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 2,965,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์/ รรในเขตตำบลจารพัต(สพฐ.) | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | สมทบเงินประกันสังคมให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป | สมทบเงินประกันสังคมให้แก่ผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป | 276,000 | อบต.จารพัต | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก | 70,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สนับสนุนค่าพาหนะสำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กส่งไปสถานพยาบาล ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ จำนวน 169 คน คนๆ ละ 10บาท/ปี | 2,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ | ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ทั้ง 5 ศูนย์ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ทั้ง 5 ศูนย์ แยกรายละเอียด ดังนี้ 3.1 ค่าหนังสือ จำนวน 200 คน คนละ 200 บาท/ปี 3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 200 คน คนละ 200 บาท/ปี 3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 200 คน คนละ 300 บาท/ปี 3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 200 คน คนละ 430 บาท/ปี | 1,665,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดงานวันเด็ก | ดำเนินการจัดการงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเปิดบ้านสานฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการตามโครงการเปิดบ้านสานฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดการให้มีสภาเด็กและเยาวชน | ดำเนินการจัดการส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดการให้มีสภาเด็กและเยาวชน | 50,000 | ตำบลจารพัต | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ 2.2  :  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่างๆ

แผนงานสาธารณสุข :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ฉีดสุนัข ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาผู้ฉีดวัคซีน ฯลฯ | 100,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย จัดซื้อทรายทีมีฟอส จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาผู้พ่นหมอกควัน ฯลฯ | 300,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการขอรับการเงินอุดหนุนในการขอรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนอำเภอศีขรภูมิ โครงการขอรับการเงินอุดหนุนในการขอรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | 5,000 | อำเภอ ศีขรภูมิ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ | 20,000 | เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 1 บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านจารพัต ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 2บ้านระกา ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านระกา ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 3 บ้านสดอ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านสดอ ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 3 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 4บ้านเปรียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านเปรียง ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 4 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 5 บ้านพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านพันษี ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 6บ้านตะแบก ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านตะแบก ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 7 บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านไทร ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 8กันจารย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านกันจารย์ ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 9 บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านพม่า ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 10 บ้านจลง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านจลง ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 12 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 13 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปรียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปรียง ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 14 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 15 บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 15 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 16 บ้านบุทม ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16 บ้านบุทม ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 16 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 17 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรพัย์ ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 18 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 19 บ้านประดู่ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 19 บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 19 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว ตำบลจารพัต | 20,000 | หมู่ที่ 20 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  2.3   :  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ดำเนินตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชนให้ตำบลจารพัต | 150,000 | ตำบลจารพัต | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนในเขตตำบลจารพัต | ฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนในเขตตำบลจารพัต | 50,000 | ตำบลจารพัต | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  2.4  :   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | 16,012,800 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ | 8,000,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดสวัสดิการให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ | 108,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย อื่น ๆ -เงินสำรองจ่าย | สำหรับจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย เป็นต้น เพื่อใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต | 400,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ  2.5  :   ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ‘

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการและการรับ เสด็จ | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและส่งเสริมหรือสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับตำบล ระดับอำเภอหรือจังหวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มต้อนรับประชาชนเข้าร่วมในพิธีและประเพณีต่าง ๆ | 10,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบรรพชาสาม เณรภาคฤดูร้อนประจำปี | อุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา วัดพันษี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 บาท เพื่อจ่ายเป็นดำเนินการจัดงานตาม | 50,000 | รร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรับเสด็จ,รับรอง พิธีการและรัฐพิธีการต่าง ๆ | ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ ราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ | 500,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ  :  พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการผลิต

แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการทำการ เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทำการ เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ | 50,000 | ตำบลจารพัต | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการพัฒนา กลุ่มอาชีพ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการ พัฒนากลุ่มอาชีพ (ฝึกอบรมส่งเสริม การเลี้ยงโคเนื้อ และปรับปรุงสายพันธุ์) | 50,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

กลยุทธ  4.1   :   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการมีส่วนร่วม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนใน รูปประชาคมในการจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาขององค์ การบริหารส่วนตำบล | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนชุมชน จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 30,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพ สบายใจ อนามัยดีในวัยผู้สูงอายุ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเรื่อง สุขภาพ สบายใจ อนามัยดีใน วัยผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ | 200,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

กลยุทธ  4.1   :   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการมีส่วนร่วม

แผนงานการักษาความสงบภายใน :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดตั้งจุดบริการ ประชาชนเพื่อลดอุบัติภัย ทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 50,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดตั้งจุดบริการ ประชาชนเพื่อลดอุบัติภัยทาง ท้องถนนในช่วงเทศกาล วันสงกรานต์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | 50,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชาชนอุ่นใจอุบัติภัย ทางถนนเป็นศูนย์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาชนอุ่นใจ อุบัติภัยทางถนนเป็นศูนย์ | 50,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขอรับการอุดหนุน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และจิตอาสา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | อุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และจิตอาสา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | 10,000 | อำเภอศีขรภูมิ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

4. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ  4.2   :  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทอผ้าไหมกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีในเขตตำบลจารพัต | ค่าใช้จ่ายตามส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทอผ้าไหมกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีในเขตตำบลจารพัต เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 50,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาองค์กร

กลยุทธ  4.3  :   ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนปลอดอบายมุข

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น :  งานศาสนาท้องถิ่น

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สมาชิกสภาฯ | ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สมาชิกสภาฯ | 50,000 | ตำบลจารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ  5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป :  งานบริหารทั่วไป

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือ จ้างสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเพื่อสำรวจและ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชน | ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมาที่ ปรึกษาหรือจ้างสถาบันศึกษาระดับ อุดมศึกษาเพื่อสำรวจและประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมาที่ ปรึกษาหรือจ้างสถาบันศึกษาระดับ อุดมศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความ พึงพอใจของประชาชน | 50,000 | อบต.จารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมรณรงค์และ จัดให้มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลือกตั้งซ่อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม | 300,000 | อบต.จารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ  5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป

| ลำ ดับที่ | ## โครงการ/กิจกรรม | # รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | ## งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ | ## พ.ศ. 2565 |  |  | ## พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลจารพัต | ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลจารพัต (หลักสูตร “การพัฒนา องค์กร (Organization Development : OD) ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ”) | 50,000 | อบต.จารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล | 100,000 | อบต.จารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐให้แก่คณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ | 50,000 | อบต.จารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02/1

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- ๑.  แผนงานการบริหารงานทั่วไป   :   งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | - เป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กสูงบานเปิด (มอก.) จำนวน 2 หลัง หลังละ 7,000 บาท | 14,๐00 | อบต.จารพัต | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ

แผนงานดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- 2  แผนงานการบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | - เป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กสูงบานเปิด (มอก.) จำนวน 2 หลัง หลังละ 7,000 บาท | 14,๐00 | อบต.จารพัต | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) | 30,000 | อบต.จารพัต | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-3-

บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ

แผนงานดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- 3.  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๕ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) | 39,900 | อบต.จารพัต | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |